ROZLICZENIE FINANSOWE – BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
I PRZYŁĄCZY.	Stan na dzień 01.01.2026 r.

Koszty poniesione w latach 2018-2022 (mapy, projekty) = 358.663,13 zł.

Koszty budowy 12 szt. przyłączy = 244.847,36 zł.

Koszt budowy instalacji wewnętrznej wynikający z zawartej umowy = 9.329.266,60 zł.

Koszty dodatkowe (inspektor nadzoru, zebrania, mapy, itp.) zabezpieczone na lata 2024-2030 to kwota = 80.862,94 zł.

RAZEM PRZEWIDYWANE KOSZTY BUDOWY = 10.013.640,00 zł.

KOSZT PRZYPADAJĄCY NA 1 DZIAŁKĘ WYNOSI = 15.720,00 zł.

WPŁATY DZIAŁKOWCÓW. Stan na 01.01.2026 r.

| PRZYCHODY |  | PLAN | WPŁYW |
| --- | --- | --- | --- |
| odpis z funduszu inwestycyjnego |  | 0,00 | 19 110,00 |
| zaliczka 2016 (500,00 zł) |  | 318 500,00 | 187 567,00 |
| zaliczka 2017 (300,00 zł) |  | 191 100,00 | 223 973,00 |
| zaliczka 2018 (300,00 zł) |  | 191 100,00 | 211 880,00 |
| zaliczka 2019 (1000,00 zł) |  | 637 000,00 | 481 110,00 |
| zaliczka 2020 (1000,00 zł) |  | 637 000,00 | 507 939,00 |
| zaliczka 2021 (1000,00 zł) |  | 637 000,00 | 500 915,00 |
| zaliczka 2022 (1000,00 zł) |  | 637 000,00 | 493 672,00 |
| zaliczka 2023 (1000,00 zł) |  | 637 000,00 | 616 592,00 |
| wpłata 2024 (2100,00 zł) |  | 1 337 700,00 | 1 177 955,00 |
| wpłata 2025 (1270,00 zł) |  | 808 990,00 | 833 069,00 |
| odsetki od nieterminowych wpłat |  | 0,00 | 109 505,99 |
| odsetki bankowe od lokat |  | 0,00 | 276 836,96 |
| RAZEM: |  |  | 5.640.124,95 |

ZALEGŁOŚĆ DZIAŁKOWCÓW NA KONIEC 2025 ROKU WYNOSI 797.718,00 zł.

KOSZTY PONIESIONE W LATACH 2018-2022

| Koszty |  |  |  |  | Rok | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| warunki techniczne MWiK |  |  |  |  | 2018 | 160,00 |
| mapa sytuacyjno-wysokościowa UM Bydgoszcz |  |  |  |  |  | 1 008,80 |
| mapa sieci elektrycznej zasilającej przepompownie |  |  |  |  |  | 74,53 |
| mapa inwentaryzacja szamb na terenie ogrodu |  |  |  |  |  | 49 077,00 |
| mapa rzędnych studni włączeniowych |  |  |  |  | 2019 | 41 400,00 |
| opinia prawna |  |  |  |  |  | 369,00 |
| mapa zabudowy altan i obiektów cz.I |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| mapa zabudowy altan i obiektów cz.II |  |  |  |  | 2020 | 28 600,00 |
| projekt - koncepcja wstępna |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| wypisy z rejestru gruntów UM Bydgoszcz |  |  |  |  |  | 523,30 |
| projekt - etap I |  |  |  |  | 2021 | 75 000,00 |
| projekt – etap II |  |  |  |  | 2022 | 70 000,00 |
| projekt – etap III (końcowy) |  |  |  |  | 2022 | 30 000,00 |
| UM zgłoszenie budowy sieci |  |  |  |  |  | 2 143,00 |  |
| Pomoc prawna |  |  |  |  |  | 307,50 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | 358.663,13 |  |

KOSZTY BUDOWY 12 szt. PRZYŁĄCZY

| Koszty |  |  |  |  | Rok |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopia mapy |  |  |  |  | 2023 |  | 33,60 |
| Ogłoszenie w prasie o przetargu |  |  |  |  |  |  | 615,00 |
| Dziennik budowy |  |  |  |  |  |  | 43,76 |
| Budowa przyłączy – 12 studzienek |  |  |  |  |  |  | 241 080,00 |
| Nadzór budowlany |  |  |  |  |  |  | 3 075,00 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | 244.847,36 |  |

KOSZTY BUDOWY INSTALACJI W REJONIE II – 145 działek + 2 przyłącza.

| Koszty |  |  |  |  | Rok |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydruk map |  |  |  |  | 2024 |  | 180,00 |
| organizacja zebrań z działkowcami |  |  |  |  |  |  | 1 004,10 |
| ALFA faktura XII 2024 |  |  |  |  |  |  | 403 702,19 |
| ALFA faktura II 2025 |  |  |  |  | 2025 |  | 360 249,96 |
| ALFA faktura III 2025 |  |  |  |  |  |  | 578 085,83 |
| ALFA faktura IV 2025 |  |  |  |  |  |  | 410 383,26 |
| ALFA faktura VI 2025 |  |  |  |  |  |  | 568 981,56 |
| nadzór budowlany |  |  |  |  |  |  | 8 750,00 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | 2.331.336,90 |  |

KOSZTY BUDOWY INSTALACJI W REJONIE III – 91 działek.

| Koszty |  |  |  |  | Rok |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| organizacja zebrań z działkowcami |  |  |  |  | 2025 |  | 1 445,60 |
| ALFA faktura VII 2025 |  |  |  |  |  |  | 298 497,26 |
| ALFA faktura X 2025 |  |  |  |  |  |  | 233 559,09 |
| ALFA faktura XII 2025 |  |  |  |  |  |  | 417 459,60 |
| nadzór budowlany |  |  |  |  |  |  | 8 610,00 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | 959.571,55 |  |

STAN FUNDUSZU CELOWEGO NA 01.01.2026 r. WYNOSI 1.745.706,01 zł.

TEGOROCZNE KOSZTY BUDOWY INSTALACJI W REJONIE VI TO KWOTA 1.575.978,21 zł.

APELUJEMY O SPŁACENIE ZALEGŁOŚCI.

Zaległości wg. rejonów (stan na 30.04.2026r.):

REJON I = 84 działki – 80.600,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 960,00 zł.

REJON II = 97 działek – 58.170,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 600,00 zł.

REJON III = 107 działek – 101.570,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 950,00 zł.

REJON IV = 92 działki – 112.206,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 1.220,00 zł.

REJON V = 84 działki – 166.528,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 1.986,00 zł.

REJON VI = 128 działek – 81.530,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 637,00 zł.

REJON VII = 46 działek – 58.850,00 zł. Średnia zadłużenia na 1 działkę – 1.280,00 zł.