ROZLICZENIE FINANSOWE – MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ.	Stan na dzień 1.01.2026 r.

Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego inwestycję realizuje WPP-U „ALFA” z Bydgoszczy. Modernizacja sieci wodociągowej trwa od października 2024 r.

Koszt wynikający z zawartej umowy to kwota = 2.457.822,91 zł.

Koszty dodatkowe (inspektor nadzoru, mapy, itp.) zabezpieczone na lata 2025-2030 to kwota = 13.737,09 zł.

RAZEM PRZEWIDYWANE KOSZTY MODERNIZACJI = 2.471.560,00 zł.

Niestety nie otrzymamy żadnego wsparcia finansowego z organów wyższych PZD. Cały koszt inwestycji pokryty zostanie z wpłat własnych działkowców naszego ogrodu.

KOSZT PRZYPADAJĄCY NA 1 DZIAŁKĘ WYNOSI = 3.880,00 zł.

WPŁATY DZIAŁKOWCÓW. Stan na 1.01.2026 r.

| PRZYCHODY |  | PLAN | WPŁYW |
| --- | --- | --- | --- |
| wpłata 2024 (50,00 zł) |  | 31.850,00 | 31.660,00 |
| wpłata 2025 (880,00 zł) |  | 560.560,00 | 560.750,00 |
| wpłata 2026 (1000,00 zł) |  |  |  |
| wpłata 2027 (650,00 zł) |  |  |  |
| wpłata 2028 (650,00 zł) |  |  |  |
| wpłata 2029 (650,00 zł) |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 592.410,00 |

KOSZTY MODERNIZACJI SIECI W REJONIE II.

| Koszty |  |  |  |  |  |  | Rok |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALFA faktura XII 2024 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 54.100,02 |
| ALFA faktura II 2025 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 88.805,68 |
| ALFA faktura III 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.542,67 |
| ALFA faktura IV 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.417,78 |
| ALFA faktura VI 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.979,21 |
| ALFA faktura VII 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.477,68 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | 584.323,04 |  |

KOSZTY MODERNIZACJI SIECI W REJONIE III.

| Koszty |  |  |  |  | Rok |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALFA faktura VII 2025 |  |  |  |  |  |  | 58.256,53 |
| ALFA faktura X 2025 |  |  |  |  |  |  | 13.685,26 |
| ALFA faktura XII 2025 |  |  |  |  |  |  | 196.741,34 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | 268.683,13 |  |

STAN FUNDUSZU CELOWEGO NA 01.01.2026 r. WYNOSI = minus 260.596,17 zł.

TEGOROCZNE KOSZTY WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE VI TO KWOTA = 424.870,90 zł.